附件3：项目任务书

基于物联网的数字化工厂制造平台研发及应用示范

一、项目编号：1

- 二、项目主要内容和目标

- （一）主要内容

面向浙江省内产业集聚度高、区域特色经济明显的传统制造行业，利用物联网、云计算、大数据和移动互联网等技术，构建数字化企业平台，实现产品设计制造、企业管理、生产控制过程到生产执行和服务的数字化和集成化，形成连续生产、集中管控、资源共享等具备数字化工厂特点的现代化制造模式，并在三家以上企业实现示范应用。

- （二）主要目标

1．项目具备较强的技术创新性，突破基于物联网的数字化工厂制造平台的核心关键技术，拥有核心自主知识产权。

2．在3家以上企业实施基于物联网的数字化工厂制造平台应用示范工程，通过工程实施，应用示范企业生产和管理过程的数字化、网络化水平显著提升，网络覆盖率、数字化率和生产效率显著提高，交货时间明显缩短，基本实现制造工程的无人化。

3．项目具备良好的可复制性和行业标杆示范作用，通过应用示范，形成一批制造企业综合集成应用的典型解决方案，加快物联网在制造企业的应用和数字化生产流程的推广。

- 三、成果形式及数量要求

1．核心关键技术相关专利或软件著作权。

2．3个以上应用示范工程报告。

- 四、进度、时间要求

项目完成时间：2016年6月

项目分阶段目标如下：

2014年7月-2015年6月：完成需求分析、关键技术攻关与平台开发；

2015年7月-2016年6月：开展示范应用，完成项目验收。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

- 六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

- 七、投标方要求

投标主体须为浙江省境内依法注册的企业或企业与高等学校、科研机构的联合体，须包含一家牵头承担企业和不少于三家示范应用企业。

1．牵头承担单位。注册地在浙江省，注册资金不少于1000万元人民币，营业范围应涉及物联网等相关业务；有相应的研发基础和应用；拥有相关的资质，相关知识产权清晰。

2．示范应用企业。行业属于我省有影响的主柱产业；企业注册地在浙江省，且至少有一家企业注册资金不少于3000万元人民币，在行业中影响力大，示范标杆作用明显。

可再生能源在建筑中的规模化应用

关键技术研究与示范

一、项目编号：2

- 二、项目主要内容和目标

- （一）主要内容

1．针对可再生能源建筑应用，开展规划、设计规范、系统集成、能效测评、运行管理等方面的关键技术研究，有效提升建筑中的常规能源替代率，解决规模化、区域化等问题，为推广应用提供支撑。

2．研究不同种类可再生能源在建筑中互补联合应用的集成技术和核心装备，提高可再生能源利用效率，为相关技术标准制定提供参考依据。

3．开展可再生能源建筑应用的长效机制和激励政策研究，推进监管制度的建设。

- （二）主要目标

1．重点研究区域可再生能源规划、集成设计、地源热泵规模化应用、新型空气源热泵热水、集中式太阳能热水、太阳能光伏建筑一体化、区域可再生能源监控、能效测评等提升可再生能源利用效率和建筑中常规能源替代率的核心设备、关键技术和集成技术。

2．在两个以上示范区域开展可再生能源建筑规模化集成应用示范。示范建筑面积不小于10万平方米，可再生能源综合替代常规能源比例不低于10%并满足国家级绿色低碳示范园区对建筑可再生能源利用率指标的要求，有效提升示范区域绿色生态和可再生能源应用水平。

3．项目具有良好的可复制和典型示范效应，能快速实现以点到面的应用推广，从而有效提升我省可再生能源建筑应用规模和水平，培育相关行业、产业的发展。

- 三、成果形式及数量要求

1．《可再生能源建筑规模化应用关键技术研究报告》1份

2．《可再生能源建筑规模化应用示范项目案例汇编》1份

3．可再生能源建筑应用核心装备及关键技术专利3项

4．浙江省可再生能源建筑应用集成监管平台建设	1项

5. 可再生能源建筑应用检测、测评能力建设1项

6．高水平学术论文（其中核心期刊收录3篇以上）5篇

- 四、进度、时间要求

项目完成时间：2017年12月

项目分阶段目标如下：

| 2014.07~2015.06 | 调研预研 | 专家评议 |
| --- | --- | --- |
| 2015.07~2016.04 | 关键技术研究，监管平台软件研发，示范项目设计 | 中期汇报 |
| 2016.05~2017.05 | 示范项目应用，能效测评 | 专家评议 |
| 2017.06~2017.12 | 成果汇总 | 项目评审 |

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

- 六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

- 七、投标方要求

1．注册地应在浙江省，注册资金不少于2000万元人民币，营业范围应涉及可再生能源建筑应用相关业务；

2．企业具备较强的技术实力，具有相关技术研究基础，拥有相关技术领域自主知识产权的核心技术；

3．允许联合投标。

流式大数据智能处理平台研发与行业应用

一、项目编号：3

- 二、项目主要内容和目标

- （一）主要内容

1．分析流式大数据应用与分析的典型需求，针对流式大数据应用的关键技术，研究流式大数据智能分析处理系统，包括流式大数据实时处理云计算系统、低空间流式大数据存储系统、海量流式数据智能检索系统、海量复杂事件处理系统等。

2. 结合智慧城市、互联网等行业，形成流式大数据分析处理和应用服务的典型行业解决方案。

2．开展大规模示范应用，建立具有自主知识产权的软硬件系列产品，实现产业化推广和示范应用。

- （二）主要目标

1．突破PB级流式大数据实时计算、低开销存储、智能分析等流式大数据应用与分析的关键技术，形成国内领先的流式大数据智能分析处理系统和研发软硬件产品；

2．面向智慧城市、互联网等流式计算的典型行业，分析行业大数据应用需求，建立行业大数据分析的典型计算模型，形成多个行业解决方案，实现在企业示范应用。

- 三、成果形式及数量要求

1．申请或取得10项以上国家发明专利；

2. 研制不少于5项软硬件产品；

3．3个以上行业解决方案报告；

4．百家以上企业示范应用报告；

5. 实现新增效益2亿元以上。

- 四、进度、时间要求

项目完成时间：

2016年6月

项目分阶段目标如下：

2014年7月-12月：完成需求分析与关键技术攻关；

2015年1月-6月：完成流式大数据智能分析处理系统研制；

2015年7月-12月：完成行业解决方案的研制，开展示范应用；

2016年1月-6月：开展示范、推广，完成项目验收。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

- 六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

- 七、投标方要求

1．鼓励产学研组成招标联合体联合投标，投（主）标单位必须是浙江省境内依法注册的企业。

2．投（主）标企业需在大数据领域具有良好工作基础，拥有不少于5项大数据相关的国家发明专利申请或授权， 是我省大数据领域的龙头企业或者创新性企业；过去三年年均销售额超过1亿元，或年均产值不低于3000万元且增长率>30%，并具有良好的盈利水平。

针对老年慢病的智慧医疗解决方案与示范工程

一、项目编号：4

- 二、项目主要内容和目标

- （一）主要内容

1．分析高血压、心脏病、脑卒中和糖尿病四大慢病的健康管理过程，研究医院、社区和家庭协同的老年慢病管理新方法，优化信息化与老年慢病内在沟通的构造形式。

2．结合移动互联、物联网、云计算等技术，研究适合慢病管理的信息采集、传感方法及适合慢病管理的专用传感设备，研究基于移动互联网的老年慢病服务本信息传递方式及老年慢病智慧医疗服务平台构造方法。

3、研究解决系统相关服务与信息系统的集成问题，构造支持国产电子健康数据交换标准，解决开展示范应用中一系列实际问题。

- （二）主要目标

1．探索出一套依托信息化手段，适合浙江社会和经济现状，基于医院、社区和家庭相互结合的的老年慢病管理与服务新模式。

2．开发出针对慢病管理的相关专用传感设备、移动终端软件，建成一套可提高老年慢病管理效率，降低治疗、康复费用的老年慢病管理智慧医疗平台。

3．实现为老年人提供慢病管理及相关服务的样板及示范。

- 三、成果形式及数量要求

1．申请或取得5项以上国家发明专利；

2. 研制3项以上相关软硬件相结合的新产品；

3. 获相关软件产品著作权5项以上；

4. 提供不少于10项老年慢病管理服务，建立百个示范应用社区， 服务10万以上老年人。

四、进度、时间要求

项目完成时间：

2016年6月

项目分阶段目标如下：

2014年7月-12月：完成需求分析，探索老年慢病管理服务模式，突破关键技术；

2015年1月-6月：完成老年慢病管理智慧医疗平台及相关设备的研制；

2015年7月-12月：开展示范应用与服务工作；

2016年1月-6月：继续示范、推广，完成项目验收。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

- 六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

- 七、投标方要求

1．鼓励产学研用组成招标联合体联合投标，投（主）标单位必须是浙江省境内依法注册的企业。

2．投（主）标企业需在老年健康领域具有良好工作基础，拥有不少于3项健康服务相关的国家发明专利受理或授权，是我省健康服务领域的龙头企业或者创新性企业；                                                                                                                                                             过去三年年均销售额超过1亿元，或年均产值不低于3000万元且增长率>30%，并具有良好的盈利水平。

智能化输油（气）成套装备研发及工程应用示范

一、项目编号：5

- 二、项目主要内容和目标

- （一）主要内容

针对地下输油（气）管网建设工程，研发输送设备、调节阀门、输送管线和智能仪表等成套装备，可实现输送过程（包括微泄漏和因震动、挖掘等导致泄漏等极端工况）的性能参数和运行工况的动态监测、运行预估和智能控制，全面提高管网运营的安全性，并在一个以上重大工程实现应用示范。

- （二）主要目标

1．项目具备较强的技术创新性，突破智能化输油（气）成套装备的关键技术特别是微泄漏和极端工况泄漏检测和安全保障技术，提出的成套装备架构先进，拥有核心自主知识产权。

2．通过项目实施和工程应用，提升成套装备的智能化水平和输油（气）管线运营的安全性。

3．项目具备良好的可复制性和典型示范效应，能快速实现点到面的应用推广。

4. 项目完成验收时，实现1000万元以上的示范工程1个以上。

- 三、成果形式及数量要求

1．核心关键技术相关专利或软件著作权。

2．1个以上重大应用示范工程报告。

- 四、进度、时间要求

项目完成时间：2016年6月

项目分阶段目标如下：

2014年7月-2015年6月：完成需求分析、关键技术攻关与产品开发；

2015年7月-2016年6月：开展示范工程应用，完成项目验收。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

- 六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

- 七、投标方要求

投标主体须为浙江省境内依法注册的企业或企业与高等学校、科研机构的联合体。

1．牵头承担单位。注册地在浙江省，注册资金不少于1000万元人民币，营业范围应涉及智能化输油（气）成套装备等相关业务；企业具备较强的技术实力，在相关技术领域拥有自主知识产权的核心技术；具备相关重大工程应用业绩的优先考虑。

2．应用示范工程。不局限于浙江省内工程，优先考虑“西气东输”等国家工程和城市管网建设工程等示范性强的重大工程；行业、区域影响力大，示范标杆作用明显。

智能制造全自动生产线研发及应用示范

一、项目编号：6

- 二、项目主要内容和目标

- （一）主要内容

面向浙江省内产业集聚度高、区域特色经济明显的传统制造行业，特别是环境恶劣、劳动密集度高、 劳动强度大、危险程度高的传统制造领域，研发应用具有自主知识产权的智能化全自动生产线，普及生产制造的机器化、智能化、信息化、自动化，实现“机器换人”，并在三家以上企业实现示范应用。

- （二）主要目标

1．项目具备较强的技术创新性，突破智能化全自动生产线的关键技术，提出的技术方案先进，拥有核心自主知识产权。

2．在3家以上企业实施智能制造全自动生产线应用示范工程，通过工程实施，应用示范企业实现减员增效，生产线员工数量大幅减少，全员劳动生产率和优质产品率显著提高。

3．项目具备良好的可复制性和典型示范效应，能快速实现点到面的应用推广，有效提升该行业生产过程的智能化水平。

- 三、成果形式及数量要求

1．核心关键技术相关专利或软件著作权。

2．3个以上应用示范工程报告。

- 四、进度、时间要求

项目完成时间：2016年6月

项目分阶段目标如下：

2014年7月-2015年6月：完成需求分析、关键技术攻关与生产线开发；

2015年7月-2016年6月：开展示范应用，完成项目验收。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

- 六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

- 七、投标方要求

投标主体须为浙江省境内依法注册的企业或企业与高等学校、科研机构的联合体，须包含一家牵头承担企业和不少于三家示范应用企业。

1．牵头承担单位。注册地在浙江省，注册资金不少于1000万元人民币，营业范围涉及智能制造、自动化生产线等相关业务；有相应的研发基础和应用，拥有相关的资质，相关知识产权清晰。

2．示范应用企业。行业属于我省有影响的主柱产业；企业注册地在浙江省，且至少有一家企业注册资金不少于3000万元人民币，在行业中影响力大，示范标杆作用明显。

肉鸡全产业链质量安全控制与溯源技术

体系研究与应用示范

一、项目编号：7

二、项目主要内容和目标

（一）主要内容

1. 商品肉鸡健康养殖关键技术研究与集成应用。

2. 肉鸡主要化学药物残留检测技术研发。

3. 肉鸡集中屠宰、分割和冷鲜鸡冷链运输技术开发。

4. 主要病原微生物污染的综合控制技术开发。

5. 肉鸡全产业链信息化和产品安全追溯技术开发。

6. 安全优质冷鲜鸡生产和冷链配送示范应用。

（二）主要目标

建立肉鸡标准化安全生产技术体系，形成操作规范，并在10个以上规模化商品肉鸡养殖场示范应用；建立肉鸡现代化集中屠宰和分割包装示范生产线；建立肉鸡冷链运输配送和产品质量溯源技术体系；建立冷鲜鸡冷链配送和销售示范点10个以上。

三、成果形式及数量要求

- 肉鸡健康养殖和安全生产技术规程1套。

- 鸡肉中药物残留快速检测技术2-3项。

- 病原微生物污染监控技术2-3项。

- 全产业链肉鸡产品安全追溯技术体系1套。

- 日屠宰量1万羽以上的屠宰、分割和包装生产线1-2条。

四、进度时间要求

完成时间：2016年12月。

分阶段目标：由项目承担单位合理安排研究进度，明确2015年底的中期目标，作为科技部门实施中期检查的依据。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方根据技术需求，有权要求中标方利用市场化机制推广应用。

七、投标方要求

要求由农业龙头企业牵头，与相关的高校或科研院所联合投标。

主要农产品质量安全风险评估及预警控制技术研究

一、项目编号：8

- 二、项目主要内容和目标

- （一）主要内容

1. 稻米重金属污染风险评估及预警技术研究与应用：重点明确镉、铅、镍等污染来源、分布规律及风险程度，建立预警技术；

2. 特色果蔬农药残留风险评估研究：重点针对杨梅、草莓、茭白、芹菜等浙江特色果蔬，开展农药（主要是新引进或生产上迫切需要使用的）残留试验和风险评估研究，提出合理使用的规范和残留限量标准的建议值；

3. 果蔬污染物多残留风险评估及预警控制技术研究与应用：针对农药、重金属等化学危害物复合污染，构建模型，明确多残留风险程度，并建立预警和控制技术；

4. 果蔬外源激素风险评估及预警控制技术研究与应用：重点明确2,4-滴、氯比脲等主要外源激素的风险程度，提出合理使用规范，并建立预警和控制技术；

5. 果蔬“三剂”残留风险评估及预警控制技术研究与应用：针对果蔬在收贮运环节需要使用的主要防腐剂、保鲜剂和添加物，重点明确其残留风险，提出合理使用规范或禁用建议。

- （二）主要目标

探明我省稻米和果蔬重要化学污染物的主要来源、膳食风险程度和特征；建立各种化学危害物及其复合污染的风险评估和预警技术；建立5个以上农产品质量安全规范或标准，研究成果在5个以上主产区示范应用；为政府提供符合国际规范的风险评估报告、有效的风险管控技术措施及其科学依据。

- 三、成果形式及数量要求

1.农产品化学危害物聚集性和复合性风险的评估预警技术4-5项。

2.农产品质量安全风险评估报告8份以上，农产品质量安全风险管控对策5项以上；农产品质量安全规范或标准5项以上。

- 四、进度、时间要求

完成时间： 2017年8月。

分阶段目标：由项目承担单位合理安排研究进度，明确2015年底的中期目标，作为科技部门实施中期检查的依据。

五、经费安排

招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算，明确经费需求和来源渠道。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，视情给予财政补助，总额原则上不超过300万元。

- 六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方根据技术需求，有权要求中标方利用市场化机制推广应用。

- 七、投标方要求

1．具有独立法人资格。

2．在农产品农药和重金属等化学危害物的风险评估方面有良好的研究基础；在相关检测和试验方面有国家认证资质。

猪肉质量安全控制与溯源技术体系研究及应用示范

一、项目编号：9

二、项目主要内容和目标

（一）主要内容

1. 生猪屠宰、分割和冷鲜肉物流环节智能化监控技术开发。

2. 猪肉产品中主要有害化学因子（抗生素、毒素等）快速检测技术开发。

3. 主要病原微生物检测和污染源追溯的DNA指纹识别技术研发。

4. 猪肉质量安全全程溯源系统开发。

5. 猪肉质量安全保障技术体系集成与示范。

（二）主要目标

建立猪肉中主要有害因子的快速检测技术；建立屠宰、分割、冷藏、冷销等环节智能化监控体系；形成低成本、高效率的冷鲜肉品物流过程品质维持与安全控制体系；建立产业化示范生产线，并在5个以上城市的冷鲜肉销售门店中示范应用。

三、成果形式及数量要求

1.猪肉中主要有害化学因子快速检测技术4-5项。

2.病原微生物快速检测和污染源追溯技术4-5项。

3.冷鲜肉物流过程智能化监控技术规程1套。

4.猪肉质量安全全程溯源技术系统1套。

5.建立2条以上产业化生产线，实现上述猪肉质量安全保障技术体系的示范应用。

四、进度时间要求

完成时间：2016年12月。

分阶段目标：由项目承担单位合理安排研究进度，明确2015年底的中期目标，作为科技部门实施中期检查的依据。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方根据技术需求，有权要求中标方利用市场化机制推广应用。

七、投标方要求

要求由农业龙头企业牵头，与相关的高校或科研院所联合投标。

人感染禽流感防控与临床救治体系的建立与研究

一、项目编号：10

二、项目主要目标和内容

(一)主要内容

1.人感染H7N9禽流感病毒的感染与传播规律研究；

2.禽流感病毒在人际间的感染与传播规律研究；

3.禽流感病例重症救治的策略研究；

4.禽流感疫苗关键技术的研发与应用研究。

(二)主要目标

1.阐明人感染禽流感的感染与传播机制以及流行规律，为人感染禽流感的防控策略提供科学依据；

2.建立反向遗传技术自主研发新型禽流感疫苗种子株的能力和技术平台，确定疫苗产业化生产的工艺和关键技术，完成疫苗临床前评价；

3.优化人感染禽流感病例临床救治新体系，构建人感染禽流感重症／危重症病例早期预警预测模型。

三、成果形式及数量要求

1.明确H7N9禽流感病毒的流行规律与特征，进一步优化我省H7N9防控策略提供科学依据；

2.建立浙江省人感染禽流感病毒的病毒种子库、基因数据库，绘制浙江省禽流感病毒基因进化与起源图谱；

3.完成浙江省20000 份轻症呼吸道感染病例、1000份重症呼吸道感染病例和4000份健康人群的H7N9等禽流感筛查，摸清浙江省全人群感染谱；

4.阐明浙江省H7N9病例时空聚集的原因，绘制各种外环境污染与人禽感染的风险预测地图；

5.建立H7N9禽流感疫苗产业化生产工艺，完成中试生产；获得国家药监局颁发的临床试验批件；

6.重症病例确诊时间缩短48小时；

7.救治效果比历史对照平均水平提高20％。

四、进度、时间要求

项目执行期为3年，2017年12月底完成。

五、经费安排

招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算，明确经费需求和来源渠道。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，视情给予财政补助，总额原则上不超过300万元。

六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

七、投标方要求

省内具有生物安全防护资质，已建有现场流行病学的工

作现场的涉医科研机构。

城镇污水处理厂稳定达标关键技术研究及工程示范

一、项目编号：11

二、项目主要内容和目标

（一）主要目标

针对浙江省已建成运行的城市污水处理厂存在的不能稳定达到国家排放标准，以及在污水处理运行过程中出现故障时缺少诊断系统等问题，研究存在的主要共性问题和关键技术难点，通过优化运行管理，改进或增加必要的新工艺、新技术和新设备，在不征用新的土地的条件下，使污水处理厂出水稳定运行至国家一级A标准，增加的吨水运行成本控制在原运行成本的20%。

（二）主要内容

1．通过对典型城市综合污水处理厂不同工艺段的水质检测及溯源分析，全面评价污水处理厂不能稳定达标排放的关键因素，并提出解决的关键技术与措施。

2．研究通过优化管理、能耗监管和改进稳定运行的措施，分析各种优化措施的潜力。

3．研究各种异常条件下保证达标排放的解决方案，建立浙江省城市污水处理专家诊断系统。

4．提出稳定达标的工程化新技术和新工艺，并在万吨级以上的城市综合污水处理厂综合示范。

三、成果形式和数量要求

1．提供一套完整的研究报告，包括研究方法、试验内容、数据分析和研究结果；

2．提供为满足一级A标准情况下浙江省典型城市污水处理厂运行管理专家诊断系统；

3．完成2项以上不同类型科技示范工程，示范工程规模均在10000m3/d以上；

4．获得权威机构出具的示范工程项目稳定运行的相关性能测试报告；

5．申请或授权专利5项，其中发明专利2项以上。

四、进度、时间要求

考虑到该项目要以城镇污水处理工程为依托，因此，根据上述研究内容和目标，合理安排阶段任务，总项目截止完成时间为2017年12月。

- 五、经费安排

- 招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，按核定预算总额的25%给予财政经费补助，总额原则上不超过300万元。

六、成果所有权归属、成果转化和转让方式

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

七、投标方要求

1．投标单位应为省内具有独立法人资格的企业。

2. 投标单位应具有丰富的污水防治综合研究能力；拥有相关专业实验设备及试验平台；研究团队在城镇污水处理领域具有丰富的工程或污水处理厂运营经验，并拥有相关研究成果。

3．投标企业可以联合高等学校、科研院所、企业参加投标。

钱塘江饮用水源敏感物质甄别、毒性安全及

防控措施研究

一、项目编号：12

二、项目主要内容和目标

（一）主要内容

针对浙江省主要流域—钱塘江水质安全问题，研究该流域水质监控、预警和安全防范关键技术。

1．钱塘江流域饮用水源地地表水中异味敏感物质的甄别，建立嗅味异常预警系统及评估方法体系。

2．异嗅敏感物质溯源研究。在特征异嗅物质甄别基础上，筛选潜在污染源，并探究排放源与流域水质异味影响相关性。

3．水源水异味敏感物质快速生物毒性评估。采用快速生物分析方法评估异味敏感物质对人体健康的潜在危害，建立敏感物质的生物毒性基线并进行风险分级。

4．异味敏感物质综合整治。在前述工作的基础上，研究钱塘江流域水质异味污染整治对策，优化产业布局，淘汰落后或影响较大产业，提升流域污水防控指标。

（二）主要目标

1. 从构建钱塘江流域饮用水源异嗅敏感物质异常预警体系的实际需求出发，结合人体嗅觉阈值，筛查流域内异嗅敏感物质风险源，梳理异嗅敏感物质排放清单，建立嗅味异常预警系统及评估方法体系；

2. 对流域内水体进行生物毒性筛查，从毒理学角度明确水源水中敏感物质的环境健康效应，为开展流域水环境基准标准研究奠定坚实基础；

3. 编制钱塘江饮用水源水质异味污染防治技术指南，优化产业布局，淘汰落后或影响较大产业，提升流域污水防控指标。

三、成果形式及数量要求

1. 编制“钱塘江饮用水异味物质检测研究阶段性报告”、“钱塘江流域水源水有机物分布与嗅辨变化规律阶段性研究报告”、“钱塘江流域异味有机物质重点源调查报告”等专业报告，提供省管理部门决策。

2. 编制钱塘江流域重点污染源调查报告，建立水流域污染源异味物质产排数据库及地表水中超痕量有机污染物数据库，优化筛选钱塘江流域优先有机污染物指标，建立嗅味异常预警系统及评估方法体系。

3. 研究敏感物质对人体内分泌系统的危害程度，研究低剂量异味敏感物质（尤其是多种异味敏感物质混合物）的毒性效应，基于生物毒性对各类敏感物质进行风险分级。

4. 编制钱塘江饮用水源水质异味污染防治技术指南。

5. 申请专利5项，其中发明专利1项以上。

四、进度、时间要求

项目完成时间： 2014.07-2016.12。

五、经费安排

招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算，明确经费需求和来源渠道。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，视情给予财政补助，总额原则上不超过200万元。

六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

七、投标方要求

1．省内高等学校、科研院所、企业等。

2. 投标单位应具有丰富的饮用水、水源水安全技术研究基础；具有较强的相关技术研究能力；拥有相关专业实验设备及试验平台；研究团队在饮用水、水源水安全及检测技术领域具有丰富的工程经验，并拥有相关研究成果。

3．可以采用联合体投标。

区域性雾霾成因和健康影响防控技术研究

一、项目编号：13

二、项目主要内容和目标

（一）主要内容

针对浙江省区域性雾霾形成及其健康危害重大公共问题，研究相关机理、监测、预警和控制关键技术。

1. 研究我省区域性雾霾形成机理。集合已有超级站、常规站和可移动观察平台等，构筑大气复合污染科学观测网，研究我省大气雾霾发生机理和时空分布特征，构建用于雾霾预警的环境空气质量数据共享平台，为环境空气质量预报模拟、污染物来源解析及追踪提供支撑。

2. 建立我省大气污染物排放清单及动态更新平台。开展大气污染源排放因子的源数据库，建立我省涉霾大气污染物排放清单及动态更新平台。

3. 研究雾霾预测预警关键技术及数字模型。研究雾霾形成、持续和消散的外部条件，建立复合型大气污染预报平台，为雾霾防控和预警提供决策支持。

4. 提出我省雾霾综合调控路线图和对策措施。研究重点行业在不同控制技术下的大气污染物排放情况，分析重点行业大气污染物削减潜力，筛选优先控制污染源，提出基于雾霾污染防治目标下的综合调控路线图和对策措施。

5. 研究雾霾导致浙江省人群超额死亡的危害。分析全省所有人群因呼吸系统疾病死亡和循环系统疾病等死因信息，建立雾霾相关死因信息数据库，研究雾霾对全省各个地区人群死亡率的影响。

6. 研究典型地区雾霾对人群呼吸系统和心脑血管系统疾病的影响。研究雾霾天气对典型地区人群慢性阻塞性肺气肿、哮喘、肺炎、支气管炎等呼吸系统疾病和高血压、冠心病、脑卒中等心脑血管疾病的影响程度。

7. 建立全省雾霾与人群健康监测系统。根据雾霾污染程度的差异，选择省内至少5个地市20家医疗机构作为监测点，建立雾霾天气人群疾病发病情况的长期监测系统。

8. 研究雾霾与健康风险评估模型，开展预警预测。研究分析人体的实际暴露水平及雾霾各组分对人群的健康风险，建立雾霾健康风险评估模型及健康警示指标体系，开展雾霾天气对人群健康的预警预测，并提供人群健康指南。

9. 开展雾霾健康危害的机制研究。通过体内外实验，研究雾霾导致健康危害的生物学机制，分析雾霾浓度、组分与健康效应的剂量效应关系，为阐明雾霾对人群的健康危害提供实验支撑。

（二）主要目标

本项目旨在通过集成我省雾霾污染和人群健康影响的联合观测技术，摸清我省雾霾发生的基本规律，研究建立我省涉霾大气污染物排放清单和人群健康影响的数据库，实现我省大气雾霾防控精细化管理，明确因雾霾导致我省人群死亡和相关疾病的风险，为推动全省大气雾霾和健康影响预警及防治行动计划提供科学的决策依据。

1．建立我省雾霾联合观测网络，摸清我省雾霾发生的基本规律及特征，为空气质量模拟及来源解析提供支撑；

2．构建一套能够与空气质量模型相匹配的大气污染物排放清单，为污染物排放控制提供依据；

3．构建我省雾霾预测预警平台，为我省雾霾天气预警及防控提供决策支撑；

4．基于雾霾天气模型模拟，提出雾霾控制路线图及策略，为政府管控应对雾霾天气提供依据；

5．明确因雾霾导致我省人群超额死亡的风险；

6. 阐明雾霾对人群呼吸系统和心血管系统疾病发病的危害贡献率；

7. 建立我省雾霾与人群健康的长期监测系统，开展雾霾天气对人群健康的预警预测工作，并为人群健康提供指南；

8. 通过实验研究明确雾霾对人群健康影响的作用机制，为远期的疾病防治提供依据。

三、成果形式和数量要求

1. 建立全省大气污染物排放清单及动态更新数据库；

2. 建立全省雾霾预测预警平台；

3. 形成大气雾霾预警及防治目标下的全省大气污染物协同控制方案；

4. 明确雾霾天气对健康危害的生物学机制，建立雾霾相关疾病和死因信息数据库；

5. 建立全省雾霾与人群健康的长期监测系统；

6．形成浙江省雾霾天气对人群健康的风险评估报告。

四、进度、时间要求

项目完成时间：2014.07-2017.12。

五、经费安排

招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算，明确经费需求和来源渠道。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，视情给予财政补助，总额原则上不超过300万元。

六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

七、投标方要求

1．面向省内高等学校、科研院所、企业等招标。课题申报单位（牵头单位）应具有较强的大气和人体健康综合研究能力，在雾霾发生规律研究、PM2.5成分分析及来源解析、大气污染物排放清单、环境空气质量模拟和人群健康影响研究等方面有一定的基础和实践经验，并有专业研究团队。

2．项目可以采用联合体投标。

跨境电子商务关键技术的研究与应用示范

一、项目编号：14

二、项目主要内容和目标

（一）主要内容

1. 跨境电子商务用户、交易等数据挖掘和分析技术；

2. 跨境电子商务数据保障技术、业务通用与协同技术；

3. 电商企业与海关、商检、物流等数据标准和对接技术；

4. 跨境电子商务网络交易相关业务集成技术；

5. 平台服务流程自动构建和自适应调整技术；

6. 跨境电子商务服务模式及解决方案；

7. 跨境电子商务相关服务平台构建和示范应用。

（二）主要目标

研究跨境电子商务关键技术，解决跨境电子商务相关标准、技术、模式等难题，加强跨境网络交易数据信息的可信度，提高通关、商检、物流等环节网络交易的业务集成度和运行效率，提升我省跨境电子商务创新驱动和市场集聚能力。

三、成果形式及数量要求

1．培育20家跨境电子商务骨干企业，提高我省跨境电子商务全程全天候服务能力。

2. 完成具有自主知识产权的跨境电子商务服务平台建设，形成50亿/年以上交易规模。

3. 完成任务书约定的主要关键与共性技术的研究与平台的示范应用，主要技术经济指标达到国内领先水平。

4. 提交完整的项目文档，包括工作报告、技术报告、检测报告、用户报告、专利证明、著作权登记、系统安装与用户手册等。

5. 提供授权专利2项，完成软件著作权登记3项。

四、进度、时间要求

项目完成时间：2014.07-2016.06。

五、经费安排

招标单位应当根据项目实施需求，据实编制预算，明确经费需求和来源渠道。我厅会同财政厅对投标方编制的预算进行核定后，视情给予财政补助，总额原则上不超过300万元。

六、成果所有权归属和推广应用

项目研究成果及其形成的知识产权归属按《国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》执行。招标方有权要求中标方根据技术需求，利用市场化机制开展推广应用。

七、投标方要求

投标单位应有电子商务平台开发案例，熟悉跨境电子商务业务和流程，具有或共同拥有一定的仓储物流条件，目前运行状况良好。鼓励产学研结合。